- 附件3

- 武汉市市级信息化建设项目预算标准

信息化建设项目预算应按照厉行节约、从严从紧的原则编制。相关标准参照《湖北省省级信息化建设项目预算标准》测算。

一、基础(软硬件)设施购置费

基础(软硬件)设施按项目实际需求配置，价格参考市场报价、政府采购协议价或政府指导价。

(一)基础硬件产品购置费部分。单价1万元以上或单一设备总价4万元以上的，需提供三个以上同级别不同品牌厂商(代理商)的报价单。报价单应包括品牌名称、规格型号、性能参数、单价、报价单位名称(加盖公章)、联系人及电话等内容。或提供近六个月内政府采购项目中同类型同级别设备的中标（合同）价格及相关有效证明材料。

(二)基础软件产品购置费部分。需提供三个以上同级别不同品牌厂商（代理商）的报价单。报价单应包括品牌名称、软件版本号、功能清单、性能指标、单价、授权方式、报价单位名称(加盖公章)、联系人及电话等内容。或提供近六个月内政府采购项目中同类型产品中标(合同)价格及相关有效证明材料。

(三)生产厂家及代理商数量不足的，或特殊软硬件产品仅能单一来源采购的，须详细说明。

二、云资源租赁费

主要指按照设计要求为系统提供云资源支撑的服务费用，根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》(武政办〔2021〕19号)要求，项目费用应按市数据局发布“武汉云服务目录”所列服务项及其规格、计价与取费基准，结合业务实际需求进行逐项核算，并确保全部测算口径与目录标准保持一致。

三、应用(定制化)软件开发费

主要指按照用户需求，实现功能要求所产生的软件系统建设费用。

开发费用＝工作量×软件开发人工成本×风险系数×复用系数

软件开发人工成本(月) = 2.09万元/月

软件开发人工成本(年) = 25万元/年

风险系数 = 1 (大于1的应在建设方案中详细说明)

复用系数 = 0.50 (大于0.50的应在建设方案中详细说明)

四、系统集成费

主要是指硬件设备、软件产品的安装和调试所产生的必要支出。系统集成费按照建设方案确定的系统集成范围，以 硬件设备、软件产品购置费为取费基础，按照3%～8%的费率计取。

五、其他费用

(一)项目管理费

包括建设单位管理费、监理费、竣工验收费、结算及审计费等，结合项目实际情况，确需发生的在限额内申报。项目管理费按以下费率计取：

项目管理费计价表

| 序号 | 项目直接建费(M)(万元) | 费率(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | M≤500 | 2.5 |
| 2 | 500<M≤1000 | 2.0 |
| 3 | 1000<M≤3000 | l.5 |
| 4 | 3000<M≤5000 | 1.0 |
| 5 | 5000<M≤10000 | 0.5 |
| 6 | 10000<M | 0.2 |

注：1.本表采用差额定率累进法计算

- 项目直接建设费(M)=软硬件产品购置费＋云资源租赁费＋软件开发费＋系统集成费

(二)设计费

包括信息化项目咨询费、建设方案设计费和预算编制费等。结合项目实际情况，确需发生的在限额内申报。

设计费＝项目直接建设费×费率×调整系数

综合市场价格等相关因素，设计费按以下费率和调整系数计取：

设计费计价表

| 序号 | 项目直接建费(M) (万元) | 费率(%) | 调整系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 综合类 | 软件开发类 | 软硬件产品购置类 |
| 1 | M≤500 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2 | 500<M≤1000 | 4.0 |  |  |  |
| 3 | 1000<M≤3000 | 2.5 |  |  |  |
| 4 | 3000<M≤5000 | 2.0 |  |  |  |
| 5 | 5000<M≤10000 | 1.5 |  |  |  |
| 6 | 10000<M | 1.0 |  |  |  |

注：本表使用差额定率累进法计算

(三)第三方软件测试费

适用于项目完成后，专业的第三方测试机构受项目单位委托，按照有关规范和技术标准对项目进行验收测试、性能测试和安全性测试所收取的费用。

第三方机构应出具测试报告，内容包括系统的功能检测、性能检测和源代码安全审查等。

第三方软件测试费按以下费率计取：

第三方软件测试费计价表

| 序号 | 项目直接建费(M)(万元) | 费率(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | M≤500 | 2.0 |
| 2 | 500<M≤1000 | 1.5 |
| 3 | 1000<M≤3000 | l.0 |
| 4 | 3000<M≤5000 | 0.8 |
| 5 | 5000<M≤10000 | 0.5 |
| 6 | 10000<M | 0.3 |

注：本表采用差额定率累进法计算

(四)等级保护测评费

适用于测评机构依据国家信息安全等级保护的规定，受项目单位委托，按照有关规范和技术标准对信息系统安全等级保护现状进行检测评估所收取的费用。

等级保护测评的交付成果是测评机构在测评完成后提供测评报告及公安部门的备案证明。

等级保护测评费以系统为单位计费，若项目单位有多个存量系统，应对存量系统进行整合，统筹安排等级保护测评工作。

等级保护测评费=系统个数×收费基数×调整系数等级保护测评费按以下费率计取：

等级保护测评费用计价表

| 信息系统等级 | 收费基数(万元) | 调整系数(系统个数) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-30 | 31-50 | 50以上 |
| 二级 | 5 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.6 |
| 三级 | 8 |  |  |  |  |
| 四级 | 根据实际情况核定 |  |  |  |  |

注：调整系数(系统个数)是项目单位需要执行等级保护测评工作的系统数量

(五)商用密码应用安全性评估费

指在采用商用密码技术、产品和服务集成建设的网络和信息系统中，对其密码应用的合规性、正确性和有效性进行评估。

商用密码应用安全性评估的交付成果是测评机构在测评完成后提供测评报告及备案证明。

商用密码应用安全性评估费以系统为单位计费，若项目单位有多个存量系统时，应从紧从严对存量系统进行整合，结合预算标准及调整系数，统筹申报。

商用密码应用安全性评估费=系统个数×收费基数×调整系数

商用密码应用安全性评估费按以下费率计取：

商用密码应用安全性评估费用计价表

| 商用密码应用安全性评估等级 | 收费基数（万元） | 调整系数（系统个数） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-30 | 31-50 | 50以上 |
| 二级 | 6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 三级 | 10 |  |  |  |  |

- 注：调整系数（系统个数）是项目单位需要执行商用密码应用安全性评估工作的系统数量。

- 六、附件清单

- (一)XX信息化项目建设方案

- 参照“二、信息系统建设项目预算编制”项目建设方案要求编写。

- (二)XX信息化项目建设情况表

- 表1：软硬件产品购置分项测算表

- 表2：软件开发分项测算表（工作量估算法）

- 表3：其他费用分项测算表

- 表4：云资源租赁服务购置分项测算表